</>

CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software

Entregable de calidad adaptado a IEEE 730-2026 · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-SQAP-002

Versión

2.0

Fecha de corte

14 de septiembre de 2026

Autor / responsable

Pedro Bonilla

Estado

Línea base propuesta para revisión y aprobación

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Responsable

09/09/2026

1.0

Versiones iniciales y documento consolidado.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.0

Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.

Pedro Bonilla

Aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Aseguramiento de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Responsable de implantación

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

1.Propósito, alcance y adaptación

Este plan define cómo se inicia, planifica, controla, ejecuta y evidencia el aseguramiento de calidad de CodePortfolio. Cubre la SPA React, la API ASP.NET Core, PostgreSQL, el almacenamiento de imágenes, la configuración de contenedores y los documentos del producto.

Declaración de conformidad

El documento está adaptado a IEEE 730-2026 para un proyecto académico de una sola persona. No declara certificación ni conformidad total: esta requiere aplicar el plan, conservar evidencias, resolver hallazgos y obtener aprobaciones independientes cuando corresponda.

1.1 Productos incluidos y exclusiones

Incluido

Excluido / diferido

Requisitos; diseño y código; migraciones; API; interfaz web; imágenes; contenedores; pruebas; implantación; capacitación; riesgos.

Mensajería directa y colaboración en la interfaz; panel gráfico de administración; correo electrónico; pagos; ejecución o alojamiento de repositorios; pruebas de carga por encima de 10.000 usuarios.

1.2 Referencias

Referencia

Uso

IEEE 730-2026

Estándar activo para procesos de aseguramiento de calidad de software; sustituye IEEE 730-2014.

ISO/IEC/IEEE 29148:2018

Ingeniería de requisitos; edición vigente confirmada en 2024 y sucesora del IEEE 830-1998.

Repositorio CodePortfolio

Código fuente, configuración, migraciones, pruebas automatizadas y guías de ejecución examinados al 14/09/2026.

Modelo de Casos de Prueba v1.0

Detalle preexistente de casos unitarios, integración, sistema y documentos.

Plan de Implantación v1.0

Runbook preexistente de despliegue, humo y reversión.

2.Organización, independencia y responsabilidades

Pedro Bonilla concentra producto, desarrollo, calidad, implantación y capacitación. Esa realidad es aceptable para el alcance académico, pero crea un riesgo de independencia. Las revisiones de salida y la aceptación final deberán ser realizadas, cuando sea posible, por docente, cliente o revisor distinto del autor.

Actividad

Producto

Desarrollo

Calidad

Revisor externo

Aprobar alcance y prioridades

A/R

C

C

I

Implementar y revisar código

I

R

C

C

Mantener requisitos y trazabilidad

A

C

R

C

Ejecutar pruebas y registrar evidencia

I

C

R

C

Autorizar liberación

A

C

R

C

Auditar entregables

I

C

R

A/R recomendado

3.Objetivos de calidad y métricas

ID

Objetivo / métrica

Meta

Evidencia

Frecuencia

OC-01

Cobertura de requisitos funcionales por casos trazados

100 % RF con ≥1 caso

Matriz RF–CP

Cada versión

OC-02

Resultado de pruebas críticas y de seguridad

100 % aprobadas

Reportes y capturas

Cada candidato

OC-03

Defectos abiertos al liberar

0 críticos; 0 altos

Registro de defectos

Go/no-go

OC-04

Calidad estática

Frontend lint y build sin error; backend build/test sin error

Registros de comandos

Cada cambio

OC-05

Rendimiento de lectura

p95 ≤ 500 ms con carga acordada

Informe de rendimiento

Antes de liberar

OC-06

Seguridad de dependencias

0 vulnerabilidades críticas/altas sin aceptación

Inventario y escaneo

Semanal / liberación

OC-07

Recuperabilidad

RPO ≤ 24 h; RTO ≤ 60 min; rollback de despliegue ≤ 30 min

Prueba de restauración

Mensual / liberación

OC-08

Capacitación

≥80 % en evaluación y ≥80 % de asistencia

Lista, prueba y encuesta

Cada cohorte

4.Actividades, controles y puertas de calidad

Puerta

Entrada

Controles obligatorios

Salida / autoridad

G0 · Alcance

Necesidad y restricciones

ERS revisada; riesgos iniciales; criterios de aceptación

Producto aprueba

G1 · Construcción

RF priorizados

Revisión de código; lint/build; pruebas unitarias; migración revisada

Desarrollo propone

G2 · Verificación

Candidato inmutable

Integración, sistema, seguridad, accesibilidad y regresión; defectos clasificados

Calidad acepta

G3 · Liberación

G2 conforme

Etiqueta/commit; backup restaurado; variables; runbook; plan de reversión

Producto decide go/no-go

G4 · Producción

Servicios desplegados

Pruebas de humo; logs; integridad; TLS

Calidad recomienda y producto aprueba

G5 · Cierre

Período de observación

Métricas, incidencias, lecciones, actualización de riesgos

Producto cierra

4.1 Normas y prácticas aplicables

•	
      Requisitos: identificador único, lenguaje inequívoco, prioridad, fuente, estado, criterio verificable y trazabilidad bidireccional.

•	
      Código: revisión antes de integrar; secretos fuera del repositorio; validación de entradas; autorización por recurso; migraciones versionadas.

•	
      Configuración: cada liberación debe vincular versión, commit, migraciones, imágenes, variables documentadas y resultado de pruebas.

•	
      Pruebas: evidencia reproducible con fecha, versión, entorno, datos, ejecutor, resultado y defecto asociado.

•	
      Documentación: versión, responsable, aprobación, referencias, historial y estado; los valores por completar no se presentan como hechos.

4.2 Revisiones y auditorías

Revisión / auditoría

Qué comprueba

Momento

Registro

Revisión de requisitos

Completitud, consistencia, factibilidad, verificabilidad y trazabilidad

Antes de G1

Lista de revisión y acta

Revisión técnica

Arquitectura, seguridad, migraciones y mantenibilidad

Por cambio material

Comentarios / acta

Auditoría funcional

Producto contra RF y casos

G2

Informe de ejecución

Auditoría de configuración

Commit, etiqueta, artefactos y migraciones coinciden

G3

Lista de configuración

Auditoría física de liberación

Artefactos entregados son completos, legibles y recuperables

G3/G5

Acta de liberación

Revisión posterior

Incidentes, métricas, riesgos y acciones

24–48 h después

Informe de cierre

5.Gestión de defectos y acciones correctivas

1	
      Registrar el hallazgo con identificador, versión, entorno, pasos, evidencia, resultado esperado/real y severidad.

2	
      Triage por producto, desarrollo y calidad: aceptar, duplicar, diferir o asignar.

3	
      Corregir en una rama/cambio trazable y añadir o actualizar una prueba de regresión.

4	
      Verificar la corrección en el mismo entorno y revisar impactos laterales.

5	
      Cerrar únicamente con evidencia. Un defecto diferido exige riesgo aceptado, responsable y fecha objetivo.

Severidad

Ejemplo

Objetivo de respuesta

Regla de liberación

Crítica

Pérdida/exposición de datos; indisponibilidad total; control de acceso eludido

Contención inmediata

Bloquea

Alta

Flujo principal inutilizable sin alternativa

≤1 día hábil

Bloquea

Media

Función degradada con alternativa

≤3 días hábiles

Decisión documentada

Baja

Presentación, texto o mejora menor

Siguiente iteración

Puede diferirse

6.Registros, herramientas y conservación

Registro

Ubicación propuesta

Responsable

Conservación mínima

ERS y matrices aprobadas

documentacion/ y copia de entrega

Calidad

Vida del proyecto + 1 año

Resultados de pruebas

evidencias/pruebas//

Calidad

Vida del proyecto + 1 año

Defectos y acciones

Rastreador o registro controlado

Calidad

Vida del proyecto + 1 año

Artefactos y SBOM

liberaciones/

Desarrollo

Mientras la versión esté soportada

Backups y restauraciones

Repositorio cifrado de respaldos

Implantación

Según política; nunca en Git

Asistencia y evaluación

evidencias/capacitacion

Capacitación

1 año

Herramientas previstas: Git; .NET 8; xUnit; Node.js 20+; ESLint; Vite; Docker Compose; PostgreSQL 16; navegador automatizado; escáner de dependencias. La ausencia de una herramienta no autoriza omitir el control: debe usarse una alternativa y registrarse.

7.Estado de la línea base y brechas encontradas

Hallazgo al 14/09/2026

Estado

Acción necesaria antes de producción

Frontend: npm run lint y npm run build ejecutados correctamente.

CONFORME

Conservar los registros y repetir sobre el commit candidato.

Backend: existen 9 métodos de prueba xUnit (incluyen teorías), pero no hay runtime .NET disponible en este entorno para ejecutarlos.

SIN EVIDENCIA

Ejecutar restore/build/test con .NET 8 y adjuntar TRX.

No existen pruebas automatizadas del frontend ni evidencia actual de integración/sistema.

BRECHA

Automatizar flujos críticos y ejecutar plan manual completo.

El repositorio no tiene etiqueta de liberación y contiene cambios locales no confirmados.

BLOQUEA G3

Integrar cambios, revisar, fijar commit y crear etiqueta aprobada.

Hay respuestas de la API todavía en inglés, mientras RNF-10 exige español.

PARCIAL

Unificar mensajes o ajustar explícitamente el requisito.

No hay evidencia de prueba de restauración, rendimiento, accesibilidad ni navegador cruzado.

PENDIENTE

Ejecutar y archivar los informes definidos.

El Compose local publica frontend por HTTP: producción requiere TLS y exposición únicamente mediante proxy autorizado.

PENDIENTE PRODUCCIÓN

Aplicar overlay/configuración de producción y comprobar desde red externa.

Conclusión de calidad

La documentación inicial era una base útil, pero el PDF consolidado no reemplazaba un SQAP ejecutable. Esta versión incorpora métricas, puertas, auditorías, control de configuración, defectos, registros y un diagnóstico verificable. El producto no está autorizado para producción hasta cerrar los elementos marcados como bloqueantes.

8.Aceptación y mantenimiento del plan

El plan se revisa ante cambios de alcance, arquitectura, riesgos, proceso o estándar, y al menos en cada liberación. Las excepciones deben identificar control omitido, causa, riesgo, compensación, responsable, vencimiento y aprobación. La firma de este documento aprueba el proceso; no sustituye la evidencia de que se ejecutó.

Decisión

Nombre

Firma

Fecha

[ ] Aprobar [ ] Aprobar con acciones [ ] Rechazar