</>

CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Pruebas

Estrategia, casos, trazabilidad, criterios y evidencia · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-TP-002

Versión

2.0

Fecha de corte

14 de septiembre de 2026

Autor / responsable

Pedro Bonilla

Estado

Línea base propuesta para revisión y aprobación

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Responsable

09/09/2026

1.0

Versiones iniciales y documento consolidado.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.0

Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.

Pedro Bonilla

Aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Aseguramiento de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Responsable de implantación

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

1.Objetivo y elementos de prueba

Demostrar, con evidencia reproducible, que CodePortfolio satisface los requisitos funcionales y no funcionales aprobados, que los controles de seguridad no se pueden eludir y que un candidato puede implantarse y revertirse de forma segura.

Elemento

Identificación

Frontend

React 19 + Vite; páginas de acceso, feed, proyectos, perfil, búsqueda, empleo, notificaciones y configuración

Backend

ASP.NET Core 8; controladores /api, JWT, repositorios, validación de imágenes

Persistencia

PostgreSQL 16; migraciones EF y restricciones

Despliegue

Docker Compose, Nginx, volúmenes y variables

Documentos

ERS, SQAP, implantación, capacitación y riesgos

1.1 Fuera del alcance

Carga superior a 10.000 usuarios, pruebas destructivas sobre producción, servicios de correo/pagos inexistentes y navegadores fuera de soporte. Las funciones de colaboradores/mensajes sin interfaz se consideran diferidas; sus CRUD administrativos solo se prueban como superficie de API y autorización.

2.Estrategia por nivel

Nivel / tipo

Técnica

Responsable

Herramienta / evidencia

Estática

Lint, compilación, revisión y secretos

Desarrollo

ESLint, Vite, dotnet build, revisión

Unitaria

Clases aisladas y casos de borde

Desarrollo

xUnit; runner frontend por incorporar

Integración

API–DB, sesión, archivos, migración, proxy

Desarrollo/Calidad

Entorno efímero + reportes

Sistema

Flujos E2E y negativos

Calidad

Navegador real + capturas/video

Seguridad

Autorización, token, rate limit, archivo, errores, headers

Calidad

HTTP client + pruebas automatizadas

Accesibilidad

Teclado, nombres, foco, contraste, movimiento reducido

Calidad

Navegador + auditoría automática/manual

Rendimiento

p50/p95/p99 y errores con volumen acordado

Calidad

Informe de carga

Recuperación

Backup, restauración y rollback cronometrados

Implantación/Calidad

Acta, checksums y conteos

3.Entorno y datos

Aspecto

Configuración controlada

Software

.NET 8; Node 20+; PostgreSQL 16; Docker/Compose; Chrome, Firefox, Safari y Edge vigentes

Configuración

Mismo commit candidato; variables de prueba; CORS del entorno; reloj sincronizado

Datos base

Admin, 3 usuarios, 2 empresas, 6 vacantes, proyectos publicados/borradores, relaciones y notificaciones

Datos negativos

Tokens caducados/manipulados; usuario ajeno; archivos falsos/grandes; entradas límite; duplicados

Aislamiento

Base y volúmenes exclusivos; reinicio conocido; nunca credenciales ni datos reales en evidencia

Nomenclatura

____

4.Criterios de entrada, salida y suspensión

Tipo

Criterios

Entrada

ERS aprobada; commit/artefacto identificable; entorno sano; datos cargados; casos revisados; defectos conocidos registrados.

Salida

100 % de casos ejecutados; 100 % críticos aprobados; 0 defectos críticos/altos; cada RF trazado; RNF medidos; informe firmado.

Suspensión

Entorno inestable, datos contaminados, bloqueo que invalida >20 % de casos, pérdida/exposición o candidato cambiado durante la ejecución.

Reanudación

Causa corregida; entorno restaurado; candidato identificado; casos afectados reiniciados y regresión acordada.

5.Casos funcionales y trazabilidad

Requisito

Función

Caso(s) principal(es)

Resultado

RF-01

Registro

CP-SIS-01

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-02

Autenticación

CP-SIS-02

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-03

Renovación de sesión

CP-INT-01

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-04

Cierre/revocación

CP-INT-01

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-05

Crear proyecto

CP-SIS-03

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-06

Imagen de proyecto

CP-SIS-03 / CP-SEG-05

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-07

Editar proyecto propio

CP-SIS-04

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-08

Eliminar proyecto

CP-SIS-04 / CP-SEG-02

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-09

Privacidad de borrador

CP-SEG-01

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-10

Feed público

CP-SIS-05

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-11

Feed de seguidos

CP-SIS-06

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-12

Listados y filtros

CP-SIS-07

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-13

Búsqueda global

CP-SIS-08

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-14

Perfil público

CP-SIS-09

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-15

Editar perfil/avatar

CP-SIS-10

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-16

Reacciones

CP-SIS-11

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-17

Comentarios

CP-SIS-12

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-18

Seguimiento

CP-SIS-13

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-19

Notificaciones

CP-SIS-14

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-20

Vacantes públicas

CP-SIS-15

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-21

Postulación única

CP-SIS-16

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-22

Mis postulaciones

CP-SIS-16

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-23

Cambiar contraseña

CP-SEG-03

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-24

Eliminar cuenta

CP-SEG-04

[ ] C [ ] NC [ ] NE

RF-25

Administración por API

CP-SEG-06 / CP-API-01

[ ] C [ ] NC [ ] NE

5.1 Procedimientos E2E mínimos

Caso

Precondición y acción esencial

Resultado esperado

CP-SIS-01

Registrar correo nuevo; intentar duplicado y datos inválidos.

Cuenta User; sesión iniciada; 400/409 sin fuga ante negativos.

CP-SIS-02

Login válido/inválido; logout y reuso del refresh.

Tokens válidos; error neutro; token revocado no se reutiliza.

CP-SIS-03

Crear publicado y borrador; subir JPG/PNG/WEBP/GIF válidos.

Datos persistentes; publicado visible; borrador privado; imagen correcta.

CP-SIS-04

Editar/eliminar propio y luego solicitarlo.

Cambio visible; dependencias eliminadas; recurso ausente.

CP-SIS-05/06

Comparar feed público y de seguidos con orden conocido.

Solo publicados; orden descendente; siguiendo solo autores seguidos.

CP-SIS-08

Buscar texto en proyecto, autor y vacante; vacío y >100 caracteres.

Resultados por categoría; sin borradores; errores controlados.

CP-SIS-11/12/13

Like/unlike; comentar/eliminar; follow/unfollow y repetir.

Idempotencia/reglas únicas; contadores e integridad correctos.

CP-SIS-14

Generar notificación; marcar una y todas desde UI.

Solo destinatario; estado leído persistente.

CP-SIS-16

Postular, repetir, consultar propias; intentar ver ajenas.

Una por vacante; estado propio; ajenas no expuestas.

6.Requisitos no funcionales

RNF

Verificación

Umbral / esperado

RNF-01/02

Hash de contraseña; expiración/rotación/revocación

BCrypt; acceso 60 min; refresh 7 días; un solo uso

RNF-03

Matriz dueño/ajeno/admin/invitado por recurso

Ningún acceso fuera de política

RNF-04

11 intentos de autenticación en una ventana

El excedente obtiene 429 por cliente

RNF-05/07

Inspección de respuestas y errores inducidos

Headers completos; sin trazas/SQL/secretos

RNF-06

Firmas válidas/falsas, extensiones y tamaños frontera

Solo JPG/PNG/WEBP/GIF ≤5 MB; nombre de servidor

RNF-08/09

360/768/1440 px; 4 navegadores; teclado/lector/movimiento

Flujos críticos utilizables; sin bloqueo AA crítico

RNF-10

Recorrido de UI y catálogo de mensajes API

100 % español — hoy existe brecha conocida

RNF-11

Carga acordada sobre lecturas

p95 ≤500 ms; error <1 %

RNF-12

Duplicados, FK, cascadas y huérfanos

Restricciones efectivas; 0 huérfanos

RNF-13/14

Build reproducible y despliegue limpio

Sin error; contenedores; migración determinista

RNF-15

Auditoría de matriz RF–CP

100 % trazado en ambos sentidos

7.Defectos, evidencias y reporte

Cada resultado incluye versión/hash, fecha, entorno, ejecutor, datos, pasos, esperado, real y vínculo a evidencia. Un fallo crea un defecto con severidad crítica/alta/media/baja; la reejecución no borra el resultado inicial.

Entregable

Contenido

Registro de ejecución

Caso, estado C/NC/Bloqueado/NE, duración, defecto y evidencia

Registro de defectos

Severidad, prioridad, responsable, versión, reproducción, causa y cierre

Informe resumen

Alcance, entorno, totales, tasas, defectos, riesgos residuales y recomendación

Matriz de trazabilidad

RF/RNF ↔ casos ↔ resultados ↔ defectos ↔ versión

8.Cronograma y estimación

Fase

Esfuerzo

Dependencia

Preparación y datos

0,5 día

Candidato congelado

Estática/unitaria

0,5 día

Herramientas disponibles

Integración/API

1 día

DB y backend

Sistema/navegadores

1 día

Stack completo

Seguridad/accesibilidad

1 día

Cuentas y utilidades

Rendimiento/recuperación

1 día

Entorno representativo

Regresión/informe

0,5 día

Defectos corregidos

9.Estado de ejecución al corte

Control

Resultado

Frontend lint

CONFORME Ejecutado el 14/09/2026.

Frontend build

CONFORME Vite completó 25 módulos y generó dist.

Backend tests

NO EJECUTADO El runtime .NET no está disponible en este entorno.

Integración, E2E, seguridad dinámica, accesibilidad, rendimiento, restore

SIN EVIDENCIA Deben ejecutarse antes de recomendar liberación.

Dictamen provisional

El plan y la cobertura prevista están definidos, pero no existe todavía evidencia suficiente para declarar el sistema aprobado. El Modelo de Casos v1.0 sigue siendo material de detalle; este plan añade gobierno, entorno, criterios, suspensión, trazabilidad y reporte.