</>

CODEPORTFOLIO · GOBIERNO Y CALIDAD

Plan de Capacitación

Formación de usuarios, administradores y operación · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-TRN-002

Versión

2.1

Fecha de corte

14 de septiembre de 2026

Autor / responsable

Pedro Bonilla

Estado

Línea base propuesta para revisión y aprobación

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Copia controlada al aprobarse

Control del documento

Historia de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Responsable

09/09/2026

1.0

Versiones iniciales y documento consolidado.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.0

Separación por entregable, contraste con el código, trazabilidad, criterios medibles y registros de evidencia.

Pedro Bonilla

14/09/2026

2.1

Se añade modalidad presencial y se normalizan los campos marcables.

Pedro Bonilla

Aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Aseguramiento de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

Responsable de implantación

Pedro Bonilla

[ ] Aprobado [ ] Rechazado

________________

1.Propósito y resultados esperados

Preparar a los participantes para usar y operar CodePortfolio de manera segura, medible y autónoma. La capacitación termina cuando cada perfil demuestra las tareas definidas; asistir no equivale a aprobar.

•	
      El usuario crea y protege su cuenta, publica un proyecto, interactúa y se postula sin exponer datos sensibles.

•	
      El administrador gestiona empresas, vacantes y postulaciones mediante la API autorizada; no se promete un panel gráfico inexistente.

•	
      Operación implanta, respalda, restaura, monitorea y revierte siguiendo registros controlados.

•	
      Soporte clasifica incidencias, reúne evidencia útil y escala de acuerdo con severidad.

2.Audiencias, prerrequisitos y tamaño

Modalidad

Lugar

Idioma

Responsable

Presencial

Aula o sala de capacitación con acceso al entorno de práctica; ubicación por confirmar en la convocatoria.

Español

Pedro Bonilla

Perfil

Prerrequisito

Cupo recomendado

Trayecto

Usuario/desarrollador

Navegación web y correo accesible

≤20 por facilitador

M1–M4

Administrador funcional

M1–M4; nociones de API/Swagger

≤8

M5

Operación/soporte

Linux, Git, Docker, PostgreSQL básico

≤6

M6–M7

Formador

Producto completo y técnicas de facilitación

2 máximo

Todos + guía

3.Malla curricular

Módulo

Duración

Objetivos y práctica

Criterio

M1 · Orientación y seguridad

30 min

Alcance, roles, privacidad, contraseña, sesión y reporte.

Cuestionario ≥80 %

M2 · Perfil y proyectos

60 min

Editar perfil/avatar; crear borrador; publicar, editar y eliminar proyecto.

Proyecto publicado con datos válidos

M3 · Comunidad y búsqueda

45 min

Feed, seguidores, búsqueda, reacciones, comentarios y notificaciones.

Completa escenario sin ayuda crítica

M4 · Empleo

30 min

Consultar vacantes, postular y revisar estado.

Postulación única visible

M5 · Administración por API

75 min

Autenticar Admin; gestionar empresa/vacante; revisar/cambiar estado; moderar.

Escenario + control de acceso

M6 · Implantación y recuperación

120 min

Variables, build, backup/restore, migraciones, humo y rollback.

Ensayo dentro de RTO

M7 · Soporte y calidad

45 min

Severidades, evidencia, protección de secretos, escalamiento y cierre.

Ticket completo correctamente clasificado

3.1 Guiones de práctica

Escenario

Tarea

Evidencia

P-01

Registrar cuenta de práctica, cerrar sesión y volver a entrar.

Cuenta User y captura sin credenciales

P-02

Crear borrador, verificar privacidad y publicarlo con imagen.

URL/ID y lista del observador

P-03

Seguir a otro usuario, comentar/reaccionar y gestionar notificación.

Estados antes/después

P-04

Buscar una vacante, postular una sola vez y consultar el estado.

Postulación visible; duplicado rechazado

P-05

Crear empresa/vacante como Admin e intentar lo mismo como User.

Admin exitoso; User 403

P-06

Restaurar backup de prueba y ejecutar humo.

Acta, tiempo, checksums y conteos

4.Metodología y logística

La capacitación se realizará en modalidad presencial. Se aplicará el modelo 20–30–50: aproximadamente 20 % explicación, 30 % demostración y 50 % práctica. Cada módulo usa un entorno de capacitación separado, datos sintéticos y una cuenta por participante. El facilitador demuestra una vez, los participantes ejecutan y un observador evalúa con lista objetiva.

Antes

Durante

Después

Convocatoria 5 días antes; accesos 48 h antes; prueba técnica; diagnóstico; materiales accesibles.

Objetivos visibles; demostración; práctica; pausas; canal de preguntas; asistencia; incidentes sin secretos.

Evaluación; encuesta; plan de refuerzo; certificados/constancias; soporte por 2 semanas.

4.1 Accesibilidad y contingencias

•	
      Material en formato digital seleccionable, contraste suficiente, texto alternativo y subtítulos/transcripción cuando haya video.

•	
      Navegación demostrada con teclado; ritmo y descansos ajustables; alternativa asincrónica si se solicita.

•	
      Si el entorno falla más de 15 minutos, se continúa con demostración grabada y se reprograma la práctica evaluada; nunca se aprueba sin práctica.

•	
      No se usan contraseñas reales ni datos personales. Las cuentas de práctica caducan o se eliminan al cierre.

5.Materiales y responsabilidades

Material

Responsable

Disponible

Guía rápida de usuario (registro → postulación)

Capacitación

T−2 días

Guía de administración por API

Desarrollo

T−2 días

Runbook de implantación/reversión

Implantación

T−2 días

Datos y cuentas de laboratorio

Operación

T−1 día

Diapositivas, ejercicios, rúbrica, encuesta y asistencia

Capacitación

T−2 días

FAQ y canales de soporte

Producto/soporte

Día T

6.Cronograma de cohorte

Día

Sesión

Participantes

Modalidad

Duración

1

M1 + M2

Usuarios

Presencial

1 h 30

2

M3 + M4 + evaluación

Usuarios

Presencial

1 h 30

3

M5

Administradores

Presencial

1 h 15

4

M6

Operación

Presencial

2 h

5

M7 + recuperación

Soporte / rezagados

Presencial

1 h 15

+14

Clínica y medición de adopción

Todos

Presencial

45 min

7.Evaluación, aprobación y mejora

Instrumento

Peso

Aprobación

Diagnóstico

0 %

Identifica apoyos; no excluye

Conocimiento

30 %

≥80 %

Práctica observada

60 %

≥80 % y ningún error crítico de seguridad

Participación/asistencia

10 %

≥80 % del trayecto

Resultado final ≥80 %. Quien no apruebe recibe una tutoría y un segundo intento dentro de 5 días hábiles. Persistiendo el fallo, no se habilita el rol administrativo u operativo y se acuerda acompañamiento adicional. La encuesta mide claridad, pertinencia, entorno y confianza; las preguntas con <80 % de acierto obligan a revisar el material.

7.1 Rúbrica resumida

Criterio

2 · Autónomo

1 · Con ayuda

0 · No logra / inseguro

Navegación

Completa ruta correcta

Una pista menor

Se bloquea o abandona

Exactitud

Resultado correcto

Corrige tras pista

Datos incorrectos

Seguridad

Protege secretos/datos

Recordatorio menor

Expone credencial o elude control

Evidencia

Registro completo

Falta dato menor

No permite reproducir

8.Registros y cierre

Participante

Perfil

Asistencia

Teoría

Práctica

Resultado / refuerzo

Brecha de la versión anterior

El plan resumido existente enumeraba módulos y evaluación, pero no definía prerrequisitos, prácticas observables, logística, accesibilidad, contingencia, rúbrica, refuerzo ni registros. Esos elementos quedan incorporados aquí.