</>

CODEPORTFOLIO · PRUEBAS DE SOFTWARE

Plan de Pruebas

Estrategia maestra de verificación y validación · CodePortfolio 1.0

Control

Valor

Código documental

CP-TP-003

Versión

1.0

Fecha

14 de septiembre de 2026

Autor

Pedro Bonilla

Estado

Propuesto / pendiente de aprobación y ejecución

Proyecto

CodePortfolio — red social de portafolios de código

Documento interno · Basado en plantilla RUP suministrada por el usuario

Control del documento

Historial de revisiones

Fecha

Versión

Descripción

Autor

14/09/2026

1.0

Versión inicial adaptada a CodePortfolio y a la plantilla de casos de prueba suministrada.

Pedro Bonilla

Revisión y aprobación

Rol

Nombre

Decisión

Firma / fecha

Responsable del producto

Pedro Bonilla

[ ] Aprobar [ ] Rechazar

________________

Responsable de calidad

Pedro Bonilla

[ ] Aprobar [ ] Rechazar

________________

1.Descripción y propósito

Este plan organiza la verificación de CodePortfolio 1.0. Define qué se prueba, cómo, con qué datos y ambiente, quién responde, cuándo se suspende y qué evidencia permite recomendar o rechazar una liberación. Los casos se documentan en el segundo entregable con la estructura de la plantilla RUP suministrada.

1.1 Objetivos

•	
      Verificar todos los requisitos funcionales y no funcionales aprobados.

•	
      Demostrar que invitados, usuarios y administradores solo acceden a los recursos permitidos.

•	
      Validar integridad, sesión, imágenes, migraciones, persistencia y reversión.

•	
      Detectar defectos antes de producción y conservar evidencia reproducible de resultados y correcciones.

1.2 Elementos incluidos

Elemento

Contenido

Frontend

React 19/Vite: acceso, feed, proyectos, perfiles, búsquedas, empleos, notificaciones y configuración.

Backend

ASP.NET Core 8: controladores REST, JWT, reglas de autorización, repositorios y validación de imágenes.

Datos

PostgreSQL 16, migraciones Entity Framework, restricciones, cascadas y volúmenes persistentes.

Operación

Docker Compose, Nginx, variables, proxy, TLS, backup, restauración y rollback.

Documentación

Requisitos, calidad, implantación, capacitación, riesgos y especificaciones de casos.

1.3 Exclusiones

Mensajería y colaboración en la interfaz, panel gráfico administrativo, correo, pagos, alojamiento/ejecución de código y carga superior a 10.000 usuarios. Las pruebas destructivas no se ejecutan en producción.

2.Estrategia de prueba

Nivel / tipo

Objetivo y técnica

Responsable

Evidencia

Revisión estática

Lint, compilación, revisión de código/configuración y búsqueda de secretos.

Desarrollo

Logs y lista de revisión

Unitaria

JWT, validación binaria de imágenes, autorización, repositorios y reglas aisladas.

Desarrollo

Resultados xUnit / frontend

Integración

API–PostgreSQL, migraciones, refresh token, ficheros y proxy.

Desarrollo + calidad

Reporte y datos antes/después

Sistema/E2E

Instancias CP-001 a CP-015 en navegador y API real.

Calidad

Registro, capturas y defectos

Seguridad

Matriz invitado/User/Admin, propiedad, token manipulado, rate limit, archivo y errores.

Calidad

Informe de seguridad

Compatibilidad/accesibilidad

360/768/1440 px; Chrome, Firefox, Safari y Edge; teclado, foco y movimiento reducido.

Calidad

Matriz y auditoría

Rendimiento

Lecturas y flujos críticos con perfil de carga documentado.

Calidad

p50/p95/p99 y errores

Recuperación/implantación

Backup, restore, humo y rollback cronometrado.

Implantación + calidad

Acta y checksums

3.Ambiente y datos de prueba

Aspecto

Especificación

Versión

Commit y artefactos inmutables; registrar hash, migraciones y digest de imágenes.

Stack

.NET 8, Node.js 20+, PostgreSQL 16, Docker/Compose y Nginx; reloj sincronizado.

Navegadores

Versiones vigentes de Chrome, Firefox, Safari y Edge.

Cuentas

1 Admin, 3 User y 1 cuenta ajena por escenario; contraseñas exclusivas del laboratorio.

Datos positivos

Proyectos publicados/borradores, imágenes válidas, follows, comentarios, vacantes y postulaciones.

Datos negativos

Correo duplicado, token caducado/manipulado, recurso ajeno, archivo falso/>5 MB, duplicados y límites.

Aislamiento

Base y volúmenes exclusivos; reinicio conocido. No usar datos ni secretos reales en capturas.

4.Criterios de entrada, salida, suspensión y reanudación

Control

Criterio

Entrada

Requisitos aprobados; candidato identificado; ambiente sano; datos cargados; casos revisados; defectos conocidos registrados.

Salida

100 % de casos planificados ejecutados; 100 % críticos aprobados; 0 defectos críticos/altos; RF/RNF trazados; informe firmado.

Suspensión

Ambiente inestable, pérdida/exposición, candidato modificado o bloqueo que invalida más del 20 % de casos.

Reanudación

Causa corregida; ambiente restaurado; candidato reconfirmado; casos afectados reiniciados y regresión acordada.

Regla de evaluación

“Realizada y satisfactoria” solo se marca cuando el resultado real coincide con el esperado y existe evidencia. “Bloqueada” no se contabiliza como aprobada.

5.Trazabilidad y cobertura

Requisito

Función

Casos

RF-01

Registro de usuario

CP-001, CP-002

RF-02–04

Login, refresh y logout

CP-003, CP-004

RF-05–09

Gestión y privacidad de proyectos

CP-005, CP-006, CP-007

RF-10–13

Feeds, listados y búsqueda

CP-008, CP-009

RF-14–15

Perfil público y edición

CP-010

RF-16–19

Interacciones y notificaciones

CP-011, CP-012

RF-20–22

Vacantes y postulaciones

CP-013

RF-23–24

Contraseña y baja

CP-014

RF-25

Administración y autorización

CP-015

RNF-01–16

Seguridad, calidad, rendimiento y operación

CP-003, CP-007, CP-015, suite técnica

6.Organización y responsabilidades

Actividad

Producto

Desarrollo

Calidad

Implantación

Aprobar alcance/candidato

A

C

C

I

Preparar ambiente/datos

I

R

C

R

Ejecutar estática/unitaria

I

R

C

I

Ejecutar integración/E2E/seguridad

I

C

R

C

Registrar y corregir defecto

I

R

A/R

C

Autorizar liberación

A

C

R

C

Pedro Bonilla ocupa actualmente varios roles. Para reducir sesgo, la revisión final y la aprobación deberían incluir docente, cliente o revisor diferente del autor.

7.Gestión de casos, evidencias y defectos

7.1 Estados permitidos

Estado

Uso

Propuesta

Caso redactado, aún no revisado.

Aprobada para ejecución

Caso y datos revisados.

Pendiente

Aprobada pero no ejecutada.

Realizada satisfactoria

Esperado = real y evidencia adjunta.

Realizada no satisfactoria

Hay desviación y defecto asociado.

Bloqueada

Precondición o ambiente impide obtener resultado.

No aplica

Solo con justificación y aprobación.

7.2 Severidad de defectos

Severidad

Definición

Liberación

Crítica

Pérdida/exposición, autorización eludida o caída total.

Bloquea

Alta

Flujo principal no funciona sin alternativa.

Bloquea

Media

Función degradada con alternativa.

Requiere decisión

Baja

Presentación o mejora menor.

Puede diferirse

La evidencia se nombra <versión>_<fecha>_<caso>_<resultado> y registra ejecutor, ambiente, datos, esperado, real y defecto. No contiene tokens, contraseñas ni datos personales.

8.Cronograma

Fase

Esfuerzo estimado

Salida

Preparación, revisión de casos y datos

0,5 día

Ambiente listo

Estática y unitarias

0,5 día

Logs

Integración y API

1 día

Reporte

Sistema CP-001–CP-015

1,5 días

Registros RUP

Seguridad, compatibilidad y accesibilidad

1 día

Matrices

Rendimiento y recuperación

1 día

Métricas/acta

Regresión e informe final

0,5 día

Recomendación

9.Riesgos de la prueba

Riesgo

Control

No disponer de .NET 8

Ejecutar en CI o máquina preparada y adjuntar TRX.

Datos contaminados

Reset determinista y cuentas por caso.

Una sola persona prueba su código

Revisión externa y casos negativos predefinidos.

Cambios durante la ejecución

Congelar hash; reiniciar pruebas afectadas.

Falta de navegadores/dispositivos

Matriz mínima y servicio remoto controlado.

Evidencia con secretos

Redacción/revisión antes de archivar.

10.Estado actual y criterio de liberación

Comprobación al 14/09/2026

Estado

Frontend: npm run lint

CONFORME Ejecutado sin error.

Frontend: npm run build

CONFORME Vite generó el artefacto.

Pruebas backend

NO EJECUTADAS El runtime .NET no está disponible en el entorno de revisión.

Integración, sistema, seguridad dinámica, accesibilidad, rendimiento y restore

PENDIENTES No hay evidencia actual.

Candidato de liberación

NO CONGELADO No existe etiqueta Git y hay cambios locales.

Dictamen provisional

Plan completo y casos preparados, pero CodePortfolio todavía no cumple los criterios de salida. La liberación requiere ejecutar el conjunto y cerrar o aceptar formalmente sus hallazgos.

11.Informe resumen de pruebas

Campo

Valor a diligenciar

Versión / hash

Ambiente y fechas

Ejecutor / revisor

Planificadas / ejecutadas / aprobadas / fallidas / bloqueadas

Defectos por severidad

Requisitos cubiertos

Riesgos residuales

Recomendación

[ ] Liberar [ ] Liberar con riesgo [ ] No liberar

Aprobación / firma